Testrapport

Testscenario's versie 1.01

| Functionaliteit | Gegevens->Klanten |
| --- | --- |

| Actie | Invoeren/wijzigen van een klantnaam. N.a.v. ticketnummer [[211]] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Scenario | De klantnaam is 30 tekens lang |  |  |  |  |  |
| Verwacht resultaat | De een klantnaam van 30 tekens in de database en op het scherm |  |  |  |  |  |
| Werkelijk resultaat | De klantnaam is slechts 25 posities. |  |  |  |  |  |
| Aanpassingen | In de database in de tabel klant de lengte van het veld klantnaam verhogen tot 30 posities |  |  |  |  |  |
| Uitvoering | Uren | 1 | Prioriteit | 2 | Door | DVD |

.......

| Actie | N.a.v. ticketnummer [[212]] Invoeren/wijzige ......... |
| --- | --- |
| Scenario | ..... |
| Verwacht resultaat | ..... |
| ..... | ...... |

.....

.....

Testscenarios's n.a.v. tickets 212 t/m 229 en ticket 241 en 245

.....

.....

| Functionaliteit | ..... |
| --- | --- |

| Actie | Tonen reserveringen van de huidige dag. N.a.v. ticketnummer [[255]] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Scenario | Er zijn reserveringen voor zowel vandaag als de toekomst. En er zijn reserveringen uit het verleden. |  |  |  |  |  |
| Verwacht resultaat | De verschillende reserveringen zijn afwijkend gekleurd. Rood = verleden, groen = vandaag en oranje = toekomst |  |  |  |  |  |
| Werkelijk resultaat | De afwijkende kleuren zijn niet aangebracht. |  |  |  |  |  |
| Aanpassingen | In classes/page/reserveringen.php, function getReserveringen() aan elke lijstregel een css class toevoegen met de naam toekomst, vandaag en verleden. In css/style.css deze classes met het juiste kleurattribuut opnemen. |  |  |  |  |  |
| Uitvoering | Uren | 1 | Prioriteit | 1 | Door | KD |

Testscenario's initiële versie

| Functionaliteit | Gegevens |
| --- | --- |

| Actie | Gerecht wijzigen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Scenario | De menu hoofdgroep en subgroep moeten worden gewijzigd |  |  |  |  |  |
| Verwacht resultaat | De gebruiker mag alleen kunnen kiezen uit bestaande combinaties van hoofd- en subgroepen |  |  |  |  |  |
| Werkelijk resultaat | De gebruiker moet kiezen met twee keuzelijsten. |  |  |  |  |  |
| Aanpassingen | In classes/page/gegevens.php, function makeFormControlSet() moet een nieuw edittype (select) worden toegevoegd. Dit type zorgt ervoor dat een keuzelijst gegenereerd wordt die de gecombineerde omschrijvingen van de hoofd- en subgroepen bevat. |  |  |  |  |  |
| Uitvoering | Uren | 3 | Prioriteit | 1 | Door | KD |

| Actie | Gerecht verwijderen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Scenario | Het gerecht is in een (eerdere) bestelling opgenomen. |  |  |  |  |  |
| Verwacht resultaat | Het gerecht mag niet worden verwijderd. |  |  |  |  |  |
| Werkelijk resultaat | Het gerecht wordt toch verwijderd, waardoor bestellingen ontstaan die ongeldige gerechten bevatten. |  |  |  |  |  |
| Aanpassingen | In de database een relatie tussen de tabellen gerecht en bestelling aanbrengen, die de referentiele integriteit afdwingt. In classes/page/gegevens.php, function getDeleteHtml() de SQL foutmelding afvangen indien het gerecht niet kan worden verwijderd. In dat geval een passende melding op het scherm tonen. |  |  |  |  |  |
| Uitvoering | Uren | 4 | Prioriteit | 3 | Door | IW |

.....

.....

.....